Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A la fecha (27-09-2026), Software Educativo cuenta con una primera versión funcional de extremo a extremo: una base de datos PostgreSQL ejecutándose en Docker, una API REST desarrollada en NestJS con cinco módulos y un frontend en React que consume dicha API y muestra datos reales en el navegador. Retroalimentación de Fase 1: se documentó el contexto que origina el proyecto (licitaciones públicas de pantallas interactivas en las que participo laboralmente, cuyas bases exigen un software educativo y donde no existen alternativas alineadas a la estructura curricular del MINEDUC), se detalló la arquitectura, se desglosó el cronograma en tareas semanales de desarrollo y se definió un modelo de negocio. Entorno y repositorio: se configuró un monorepo (backend y frontend) con Docker Compose, Node.js y un repositorio público en GitHub con commits incrementales por módulo. Base de datos: se implementó el modelo de datos con Prisma ORM (Usuario, Asignatura, Objetivo, Recurso, Actividad y Plan), su migración inicial y un conjunto de datos de ejemplo. API REST: se desarrollaron los módulos de autenticación (registro e inicio de sesión con JWT y contraseñas cifradas con bcrypt), búsqueda de objetivos de aprendizaje, listado de recursos y actividades, y planificador de clases protegido por autenticación. Frontend: se construyó la interfaz definida en el mockup (Inicio, Explorador curricular, Recursos, Actividades y Planificador), conectada a la API. Pruebas: se diseñaron y ejecutaron 15 casos de prueba de integración de la API, todos aprobados. Cumplimiento de objetivos específicos: OE1 (modelo de datos) cumplido en su primera versión y ajustado para incorporar niveles y unidades; OE2 (explorador curricular) cumplido; OE3 (recursos y actividades) cumplido parcialmente, ya que solo permite consultar; OE4 (planificador) cumplido parcialmente, con backend completo y pendiente la pantalla de inicio de sesión y el formulario de creación; OE5 (Docker) cumplido parcialmente, con la base de datos contenerizada y el despliegue completo por validar. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general (sin cambios): Desarrollar una aplicación web e híbrida (Android) que integre el currículum del MINEDUC, recursos interactivos y actividades de aula, facilitando a los y las docentes el uso de pantallas interactivas en sus clases. Objetivos específicos ajustados: 1. Diseñar e implementar un modelo de datos que represente la estructura curricular del MINEDUC (asignatura, nivel, unidad y objetivo de aprendizaje), junto con recursos, actividades y planificaciones. Ajuste: se explicita la jerarquía nivel/unidad, cuya necesidad se detectó al implementar la primera versión. 2. Implementar un explorador curricular que permita buscar objetivos de aprendizaje por asignatura, nivel o palabra clave. Sin cambios. 3. Desarrollar un módulo de recursos y actividades asociados a cada unidad curricular, que permita consultarlos, crearlos, editarlos y adjuntar archivos multimedia. Ajuste: se precisa el alcance esperado del módulo. 4. Implementar un planificador de clases con inicio de sesión del docente, que permita combinar objetivos, recursos y actividades. Ajuste: se incorpora la autenticación, necesaria para que cada docente gestione solo sus planificaciones. 5. Desplegar la solución con contenedores Docker y validar su calidad mediante pruebas de integración, unitarias y de seguridad. Ajuste: se agrega la validación mediante pruebas, en coherencia con los elementos exigidos por el instructivo. |
| Metodología | Se mantiene la metodología Kanban individual, con cuatro ajustes realizados a partir de la retroalimentación de Fase 1: 1. Planificación detallada: las cuatro etapas generales del cronograma se desglosaron en tareas semanales específicas de desarrollo, cada una asociada a una evidencia verificable. 2. Integración incremental: cada módulo se incorpora al repositorio en un commit independiente que compila por sí solo, lo que genera trazabilidad entre la planificación, el tablero y el código. 3. Validación por módulo: cada módulo se valida con pruebas de integración de la API antes de darlo por terminado, adelantando parte de las pruebas planificadas para el cierre del semestre. 4. Registro continuo de evidencias: al cerrar cada tarea se registran capturas, casos de prueba y observaciones. Para generar la estructura base del código se utilizaron herramientas de asistencia basadas en inteligencia artificial. Cada módulo fue revisado, integrado, corregido y probado por el estudiante antes de incorporarse al repositorio. |
| Evidencias de avance | Las evidencias están disponibles en el repositorio público https://github.com/alcayuqueo/proyectCAPSTON y en el anexo de capturas que acompaña este informe: 1. Historial de commits: nueve commits incrementales (estructura, modelo de datos, autenticación, currículum, recursos y actividades, planificador, frontend base, ajuste de interfaz y páginas conectadas). Permite verificar la evolución del desarrollo y la autoría del trabajo. 2. Modelo de datos implementado: esquema Prisma, migración SQL inicial y datos visualizados en Prisma Studio. Da cuenta del almacenamiento de datos. 3. API REST en ejecución: registro del backend con las rutas de los cinco módulos mapeadas. 4. Plan de pruebas ejecutado: 15 casos de prueba de integración (autenticación, currículum, recursos, actividades y planificador), cada uno con entrada, resultado esperado, resultado obtenido y estado. 5. Aplicación en el navegador: las cinco secciones de la interfaz mostrando datos obtenidos desde la base de datos. Resguardo de la calidad: contraseñas almacenadas como hash bcrypt; rutas del planificador protegidas con JWT; validación de datos de entrada mediante DTO; variables de entorno fuera del repositorio (.env excluido y .env.example como plantilla); migraciones versionadas; pruebas de casos exitosos y de errores controlados (401, 409 y 400); y registro de las mejoras detectadas en las propias pruebas. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C2, C4 | Definición y diseño de la solución | Documentación MINEDUC, mockup, herramientas de diagramación | Semanas 1-4 | Alex Cayuqueo | Facilitador: la experiencia laboral en licitaciones permitió identificar el problema. Dificultad: faltó contexto y detalle técnico, según la retroalimentación. | Completado | Se incorporaron el contexto, la arquitectura detallada, el cronograma semanal y el modelo de negocio. |
| C2 | Configuración del entorno y del repositorio | Git, GitHub, Docker Desktop, Node.js, VS Code | Semana 5 | Alex Cayuqueo | Dificultad: Docker no detectaba la virtualización y el correo de Git impedía asociar los commits a la cuenta. | Completado | Actividad nueva, agregada al desglose semanal. |
| C3 | Modelo de datos y migración inicial | PostgreSQL, Prisma ORM, Docker | Semanas 5-6 | Alex Cayuqueo | Facilitador: Prisma genera migraciones versionadas. Dificultad: el nivel quedó modelado como texto dentro de la asignatura. | Ajustada | Se agregarán las entidades Nivel y Unidad en una nueva migración. |
| C3 | Carga del currículum oficial MINEDUC | curriculumnacional.cl, script de carga (seed) | Semana 6 | Alex Cayuqueo | Los datos de ejemplo validan el modelo, pero no corresponden a los textos oficiales. | Con retraso | Se reprograma para después del ajuste del modelo de datos. |
| C4 | API: autenticación JWT | NestJS, Passport, bcrypt | Semana 6 | Alex Cayuqueo | 4 casos de prueba aprobados. | Completado | Sin ajustes. |
| C4 | API: explorador curricular | NestJS, Prisma | Semana 7 | Alex Cayuqueo | 5 casos de prueba aprobados. Búsqueda sin distinción de mayúsculas. | Completado | Sin ajustes. |
| C4 | API: recursos y actividades | NestJS, Prisma, MinIO | Semana 8 | Alex Cayuqueo | Solo se implementó la consulta (listado). | En curso | Crear, editar, eliminar y subir archivos se reprograman para la siguiente iteración. |
| C4, C1 | API: planificador de clases | NestJS, JWT, class-validator | Semanas 8-9 | Alex Cayuqueo | 4 casos de prueba aprobados. Se detectaron dos mejoras en las pruebas. | Completado | Se agregarán mensajes de validación en español y control de objetivos inexistentes. |
| C4 | Frontend: interfaz y páginas conectadas | React, Vite, TailwindCSS | Semanas 9-13 | Alex Cayuqueo | Facilitador: mockup validado en Fase 1. | En curso | Se adelantó: las cinco páginas ya consumen la API. Faltan el inicio de sesión y el formulario de nueva clase. |
| C4 | Aplicación Android (APK) | Capacitor, Android Studio | Semana 9 | Alex Cayuqueo | Requiere que las funcionalidades web estén estables. | No iniciado | Se reprograma para después del inicio de sesión. |
| C1 | Pruebas de software | curl, Jest, Playwright, k6, npm audit | Semanas 14-18 | Alex Cayuqueo | Las pruebas de integración se ejecutaron por módulo durante el desarrollo. | En curso | Se adelantaron las pruebas de integración. Unitarias, E2E, rendimiento y seguridad se mantienen al cierre. |
| C4, C5 | Documentación técnica e informes | README, diagramas UML, manual técnico | Semanas 14-18 | Alex Cayuqueo | Las evidencias se registran al cierre de cada tarea. | En curso | La documentación se construye de forma continua y no solo al final. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: un stack unificado en TypeScript (frontend y backend), que redujo la curva de aprendizaje; Docker, que permitió levantar la base de datos con un solo comando; el mockup validado en Fase 1, que guió la interfaz; mi experiencia laboral en licitaciones, que aportó el contexto del problema; y el uso de herramientas de asistencia para generar la estructura base del código. Dificultad 1, Docker no detectaba la virtualización: se diagnosticó con el Administrador de tareas que la virtualización estaba habilitada y se activaron los componentes de Windows necesarios (WSL y Plataforma de máquina virtual). Dificultad 2, npm bloqueaba los scripts de instalación: se revisaron los paquetes afectados y se aprobaron explícitamente solo los necesarios (bcrypt, Prisma y esbuild), verificando luego su funcionamiento. Dificultad 3, commits sin asociar a la cuenta de GitHub: el correo configurado en Git contenía un carácter invisible. Se corrigió la configuración y se reescribió el historial conservando fechas y contenido, verificando el resultado en GitHub. Dificultad 4, carga de trabajo en un proyecto individual: se acotó el alcance del MVP y se priorizaron las tareas en el tablero Kanban, integrando el código por módulos y verificando antes de cada commit que el proyecto compilara.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Desglose del plan: las cuatro etapas generales se dividieron en tareas específicas de desarrollo, en respuesta a la retroalimentación que señaló que el cronograma se asemejaba a un roadmap. Actividad agregada: configuración del entorno y del repositorio, que no estaba explicitada y resultó necesaria. Actividades adelantadas: el frontend (planificado desde la semana 9) y las pruebas de integración (planificadas para las semanas 14 a 18), porque el flujo completo base de datos → API → interfaz permitía validar el diseño tempranamente. Actividades reprogramadas: la creación, edición y carga de archivos en recursos y actividades, y el ajuste del modelo curricular, para priorizar un flujo completo funcional. No se eliminaron actividades.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Carga del currículum oficial (con retraso): se priorizó validar el modelo de datos con información de ejemplo. Estrategia: ajustar primero el modelo (Nivel y Unidad), recopilar los OA oficiales en una planilla desde curriculumnacional.cl y convertirla en el script de carga. Aplicación Android (no iniciada): depende de que las funcionalidades web estén estables. Estrategia: generar el APK con Capacitor una vez implementado el inicio de sesión y probarlo en una pantalla interactiva real. Inicio de sesión y formulario de nueva clase (pendientes): el backend ya los soporta. Estrategia: abordarlos como siguientes tareas del tablero, ya que habilitan el uso completo del planificador. Pruebas unitarias, E2E y de seguridad (planificadas): se mantienen en su plazo original. Estrategia: incorporar Jest, Playwright y revisión de dependencias con npm audit.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.