Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Alex Cayuqueo |
| --- | --- |
| Rut | 18.547.094-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquin |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Software Educativo |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software |
| Competencias | C2 – Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. C3 – Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización. C4 – Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento. C5 – Comunicarse de forma oral y escrita usando el idioma inglés en situaciones sociolaborales. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En Chile, muchos establecimientos educacionales han incorporado pantallas interactivas (pizarras y monitores táctiles) en sus salas de clases, pero su uso real por parte de los y las docentes es bajo, principalmente porque el software disponible no está pensado para un contexto pedagógico chileno ni integra los lineamientos curriculares del MINEDUC, lo que genera una barrera técnica que termina desincentivando su adopción. Esta situación se observa de forma transversal en establecimientos municipales y particulares subvencionados de distintas comunas del país, afectando principalmente a docentes de educación básica que cuentan con poco tiempo para preparar material digital. Escogí este tema porque, como desarrollador full stack, veo una oportunidad concreta de aportar a la educación pública construyendo una herramienta que reduzca la brecha técnica y facilite el uso cotidiano de estas tecnologías, contribuyendo a nivelar el acceso a una educación de calidad. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el desarrollo de Software Educativo, una aplicación web e híbrida (compilable también como APK Android) que integra el currículum del MINEDUC, recursos interactivos y actividades de aula en un solo lugar, pensada específicamente para pantallas interactivas de uso docente. El objetivo es que un, o una docente pueda explorar objetivos de aprendizaje, recursos multimedia y actividades ya preparadas, y planificar su clase, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. La solución se abordará construyendo un frontend en React (con Capacitor para generar la versión Android) y un backend en Node.js/NestJS con base de datos PostgreSQL, siguiendo una metodología de trabajo individual tipo Kanban. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere construir un modelo de datos escalable para el currículum MINEDUC (C3), desarrollar una solución de software completa aplicando buenas prácticas de desarrollo y control de versiones (C4), gestionar el proyecto de forma autónoma tomando decisiones de alcance y priorización (C2), y documentar y comunicar el proyecto utilizando inglés a nivel socio-laboral (C5). Cada una de estas competencias es necesaria para resolver la problemática planteada: sin un modelo de datos curricular bien diseñado la búsqueda de objetivos de aprendizaje no sería eficiente, y sin una arquitectura de software sólida la aplicación no sería mantenible ni escalable a otras asignaturas o niveles. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se orientan al desarrollo de software full stack con impacto social, particularmente en el área de educación tecnológica. Este proyecto me permite aplicar en un caso real mis conocimientos de frontend, backend y bases de datos, mientras contribuyo a una problemática que considero relevante para el país. Desarrollar Software Educativo también me permitirá fortalecer competencias de arquitectura de software y despliegue con contenedores (Docker), que son altamente valoradas en el mercado laboral actual. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar en el semestre considerando: (1) Duración del semestre: 18 semanas, tiempo suficiente para cubrir las tres fases de Capstone con un alcance de MVP bien acotado. (2) Horas asignadas a la asignatura: 10 horas de trabajo autónomo semanal permiten avanzar de forma sostenida en frontend, backend y documentación. (3) Materiales requeridos: solo un equipo computador con acceso a internet, ya que todas las tecnologías utilizadas (React, Node.js, PostgreSQL, Docker) son de código abierto y gratuitas. (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: existencia de documentación curricular pública del MINEDUC y amplia comunidad de soporte para las tecnologías elegidas. (5) Factores externos que podrían dificultar su desarrollo: al ser un proyecto individual, el principal riesgo es la carga de trabajo distribuida en una sola persona; esto se mitigará acotando el alcance del MVP a un conjunto reducido pero funcional de módulos (currículum, recursos, actividades y planificador) y priorizando semanalmente con un tablero Kanban. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación web e híbrida (Android) que integre el currículum del MINEDUC, recursos interactivos y actividades de aula, facilitando a los y las docentes el uso de pantallas interactivas en sus clases. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Diseñar un modelo de datos que represente asignaturas, niveles, objetivos de aprendizaje, recursos y actividades del currículum MINEDUC. 2. Implementar un explorador curricular que permita buscar objetivos de aprendizaje por asignatura, nivel o palabra clave. 3. Desarrollar un módulo de recursos y actividades interactivas asociadas a cada unidad curricular. 4. Implementar un planificador de clases que permita combinar objetivos, recursos y actividades. 5. Desplegar la solución utilizando contenedores Docker para backend y base de datos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará utilizando la metodología ágil Kanban, adaptada a un equipo de un solo integrante. Se mantendrá un tablero de tareas (Por hacer / En curso / Hecho) organizado por módulos del sistema (currículum, recursos, actividades, planificador, despliegue), permitiendo visualizar el avance semanal y priorizar tareas según el cronograma de las tres fases de Capstone. Al no haber más integrantes, todas las funciones de desarrollo full stack (frontend, backend, base de datos, documentación y despliegue) son asumidas por Alex Cayuqueo, quien también actúa como responsable de la gestión y priorización del proyecto frente al/la docente.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio Git público | Repositorio en GitHub con la estructura inicial del frontend y backend, commits incrementales y README con instrucciones de instalación. | Permite verificar el avance real del desarrollo y la contribución individual mediante el historial de commits. |
| Avance | Prototipo navegable (frontend) | Interfaz de Inicio, Explorador curricular, Recursos, Actividades y Planificador implementada en React, conectada a datos de ejemplo. | Evidencia el avance del desarrollo de la interfaz fiel al diseño definido. |
| Final | Aplicación funcional (frontend + backend + BD) | Aplicación desplegada con Docker, con autenticación, currículum MINEDUC cargado y planificador operativo end-to-end. | Da cuenta del cumplimiento del objetivo general del proyecto. |
| Final | Manual técnico y documento de arquitectura | Documento con diagrama de arquitectura, modelo de datos, instrucciones de despliegue (Docker) y diagramas UML mínimos. | Evidencia el diseño técnico de la solución según los estándares exigidos por la disciplina. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| C2, C4 | Definición y diseño de la solución | Levantar requerimientos, definir modelo de datos MINEDUC y arquitectura de la aplicación. | Computador, documentación curricular MINEDUC | Semanas 1-4 | Alex Cayuqueo | Riesgo: alcance muy amplio; se acota a un MVP de 4 módulos. |
| C3, C4 | Desarrollo Backend y Base de Datos | Implementar API REST (NestJS), modelo de datos en PostgreSQL con Prisma y autenticación JWT. | Node.js, PostgreSQL, Docker | Semanas 5-9 | Alex Cayuqueo | Facilitador: tecnologías con amplia documentación y soporte de comunidad. |
| C4 | Desarrollo Frontend | Construir interfaz en React fiel al diseño (Inicio, Explorador curricular, Recursos, Actividades, Planificador). | React, Vite, TailwindCSS | Semanas 9-13 | Alex Cayuqueo | Facilitador: diseño de referencia ya validado. |
| C4, C5 | Integración, pruebas y documentación | Integrar frontend-backend, realizar pruebas funcionales y redactar manual técnico e informe final en inglés. | Docker, herramientas de testing | Semanas 14-18 | Alex Cayuqueo | Riesgo: tiempo acotado para pruebas; se prioriza cobertura de los flujos principales. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición y diseño de la solución | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend y Base de Datos |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Integración, pruebas y documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.