Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Software Educativo: plataforma de apoyo docente alineada al currículum MINEDUC para pantallas interactivas |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software. |
| Competencias | - C2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. - C3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización. - C4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento. - C5. Comunicarse de forma oral y escrita usando el idioma inglés en situaciones sociolaborales. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema En Chile, los establecimientos públicos incorporan pantallas interactivas mediante licitaciones cuyas bases técnicas exigen un software educativo. Las soluciones ofrecidas no están organizadas según el currículum del MINEDUC (asignatura, nivel, eje y objetivo de aprendizaje), por lo que el docente debe buscar el currículum, el material y preparar la clase por separado, y la pantalla termina usándose como un proyector. Dónde se ubica En establecimientos municipales, de Servicios Locales de Educación Pública y particulares subvencionados de distintas comunas de Chile, que reciben pantallas táctiles con sistema Android a través de licitaciones evaluadas por los DAEM o SLEP. La idea surge de mi trabajo en una empresa que participa en estas licitaciones. A quiénes afecta - Docentes de 1° a 6° básico, usuarios directos con poco tiempo para preparar material digital. - Estudiantes de 6 a 12 años, que pierden clases más interactivas. - Sostenedores y empresas distribuidoras, que invierten en equipos que no se aprovechan o necesitan un software que cumpla las bases. Relevancia para la profesión Resuelve un problema real de adopción tecnológica con las herramientas de la Ingeniería en Informática: modelo de datos del currículum oficial, arquitectura en capas en la nube, seguridad, pruebas automatizadas y decisiones basadas en mediciones. Aporte de valor Una plataforma publicada en internet (https://software-educativo-azure.vercel.app) donde el docente encuentra los 324 OA oficiales, reúne recursos y actividades, planifica su clase y la proyecta en un modo presentación con videos y cronómetro. Puede ofrecerse junto con las pantallas en las licitaciones, con un modelo freemium institucional. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar una aplicación web e híbrida (Android) que integre el currículum del MINEDUC, recursos interactivos y actividades de aula, facilitando a los y las docentes el uso de pantallas interactivas en sus clases. Objetivos específicos y resultado - OE1. Diseñar un modelo de datos del currículum, recursos, actividades y planificaciones. Cumplido: 8 tablas en PostgreSQL, 4 migraciones y Row Level Security. - OE2. Implementar un explorador curricular con búsqueda. Cumplido: 324 OA oficiales de Matemática y Lenguaje de 1° a 6° básico con filtros por asignatura, nivel y eje. - OE3. Desarrollar un módulo de recursos y actividades. Cumplido con ajuste: catálogo y elementos propios con CRUD; recursos incrustados desde YouTube y Drive en lugar de subir archivos. - OE4. Implementar un planificador de clases con inicio de sesión. Cumplido y ampliado: JWT, crear, editar, duplicar y eliminar clases, y modo presentación. - OE5. Desplegar la solución y validar su calidad. Cumplido y ampliado: Docker, Vercel, Render y Supabase; pruebas unitarias, de API, de interfaz, de seguridad y de rendimiento. |
| 3. Metodología | Metodología: Kanban individual Usé Kanban en GitHub Projects (Backlog, Todo, In Progress, Done) con un límite de dos tareas en curso. El trabajo siguió las tres fases de la asignatura (definición, desarrollo y cierre). En la Fase 2, cada tarea siguió el mismo procedimiento: - Planificar la tarea en el tablero con su alcance y evidencia esperada. - Desarrollar en incrementos, con commits vinculados a la tarjeta («Closes #6»). - Validar con pruebas automatizadas y revisión en el navegador. - Publicar: cada push despliega automáticamente en Vercel y Render. - Registrar evidencias con capturas e índice en el repositorio. Pertinencia Al ser un proyecto individual, Kanban evita roles y ceremonias pensados para equipos. Su flujo continuo permitió repriorizar sin replanificar sprints cuando el docente pidió pasar de un MVP a un producto completo, y el límite de trabajo en curso me obligó a terminar cada funcionalidad con sus pruebas antes de comenzar otra. Todos los objetivos específicos se cumplieron. Declaro el uso de herramientas de IA como apoyo; cada entrega fue revisada, probada y publicada por mí. |
| 4. Desarrollo | Etapas - Definición y diseño (agosto–septiembre): propuesta, objetivos, mockup y carta Gantt. - Base del sistema (27–30 sept.): monorepo, Docker, modelo de datos, API con JWT y frontend base. - Reajuste (1–20 oct.): de MVP a producto completo, tablero Kanban, README y diario de reflexión. - Producto completo (20–24 oct.): login, despliegue en la nube, planificador, currículum oficial, diseño adaptable, recursos y actividades propios, modo presentación. - Calidad y diseño (24 oct.): 54 pruebas Jest, auditoría de seguridad, Lighthouse, prueba de carga, modelo ER y UML. - Cierre (25–30 oct.): aplicación Android, informe final y presentación. Facilitadores Conocer el contexto por mi trabajo en licitaciones; usar un solo lenguaje (TypeScript); NestJS y Prisma bien documentados; plataformas en la nube gratuitas con despliegue automático; el mockup de la Fase 1 y la retroalimentación del docente. Dificultades y ajustes - Ampliación del alcance trabajando solo → repriorización del backlog; roles y subida de archivos quedan como proyección. - Entorno (virtualización para Docker, bloqueos de npm, correo de Git con un carácter invisible) → diagnóstico y corrección sin perder historial. - Migraciones en Supabase → conexión directa separada para migraciones (DIRECT_URL). - Extraer el currículum del PDF oficial → script con correcciones y 35 pruebas de datos. - Modelo previsto con Nivel y Unidad → se usó el eje, que es como las Bases organizan los OA. - Almacenamiento MinIO → recursos incrustados desde YouTube y Drive. - Rendimiento estancado en ~37 solicitudes/s → se amplió el pool de conexiones de 1 a 5 (+20 a 30 %). - Vulnerabilidades en dependencias (1 crítica, 5 altas) → 0 críticas y 0 altas en producción. |
| 5. Evidencias | - Aplicación en línea: https://software-educativo-azure.vercel.app - Repositorio público con 35 commits trazables al tablero: https://github.com/alcayuqueo/proyectCAPSTON - Informe técnico final con 23 figuras y 13 tablas (Fase 2/Evidencias Proyecto). - Modelo ER y diagramas UML de casos de uso, clases, secuencia, componentes y despliegue (docs/diagramas). - Pruebas y resultados: 54 pruebas Jest (unitarias y de seguridad), 40 de API, 35 de datos, 63 de interfaz con Playwright, Lighthouse 99–100 y prueba de carga sin errores con 50 usuarios (docs/pruebas). - Manual técnico en el README: instalación con Docker, variables de entorno, API y despliegue. - Más de 80 capturas organizadas por etapa con su índice (Fase 2/Evidencias Proyecto/Capturas). - Documentos de seguimiento: informe de avance, diario de reflexión y autoevaluación. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Aporte a mis intereses profesionales Al inicio declaré interés en el desarrollo full stack con impacto social, en especial en educación, y en arquitectura y contenedores. El proyecto confirmó ese interés, porque resolví un problema que veo en mi trabajo. Además lo amplió: descubrí que me interesan la seguridad de aplicaciones (auditar y corregir mis propios errores, como el límite de intentos de login), la calidad y el rendimiento medidos con datos (diagnosticar un cuello de botella en producción) y las prácticas de DevOps con despliegue automático. Intereses a profundizar - Producto: roles con panel de administración, currículum de todas las asignaturas y subida de archivos. - Seguridad: recuperación de contraseña, registro de eventos y tokens de corta duración. - Infraestructura en la nube: escalar con varias instancias y obtener una certificación. Proyección laboral Me proyecto como desarrollador full stack en tecnología educativa o en el sector público, aportando lo técnico y el conocimiento de las licitaciones. En lo inmediato, quiero presentar Software Educativo en mi empresa como complemento de las pantallas interactivas y buscar un piloto con un establecimiento. El detalle de cada apartado, con figuras y tablas, está en el informe técnico «Cayuqueo_Alex_Informe_Final_Fase2_Software_Educativo.docx» (Fase 2/Evidencias Proyecto). |